## Slide 1: Wer wird Millionär
Von Nikodemus, Celina, Robin
Und Robin

## Slide 2: Inhalt
Auftrag und Anforderungen
Planung
Umsetzung
Probleme und Lösungen
Ergebnisse
  Soll / Ist
  Features und Extras
  Fazit
  Ausblick

## Slide 3: Auftrag und Anforderungen
Programmierung eines Wer-wird-Millionär-Spiels
Anforderungen:
  C++ und QT-Creator
  Model-View-Controller
  Spielregeln möglichst wie beim Original
  Eventuell Einbindung von Grafiken, Hintergrundbildern etc.

## Slide 4: Planung
Informieren und Aufteilen der Arbeit
  Celina: Gameloop und funktionierender Prototyp
    Ursprünglich: eigener Gameloop
    Später Vereinfachung durch QApplications
  Nikodemus: Frontend-Entwicklung
    GUI mit QT Framework
  Celina: Vorbereitung der Assets
    Assets = Gameressourcen wie Bilder
  Nikodemus: Programmierung der Joker
Einbindung Gameloop in Frontend-Umgebung gemeinsam
Kollaberation über Github
  https://github.com/1mp4ct/WWM

## Slide 5: Umsetzung
Entwicklung der Prototypen
  Entwicklung eines funktionierenden Gameloops
  Entwicklung einer Frontend-Umgebung
Einbindung des Gameloops in die Frontend-Umgebung
Hinzufügen von Assets
  Hintergrundbilder
  Formieren der Buttons
Programmierung der Joker

## Slide 7: Probleme und Lösungen
Einbinden von Hintergrundbildern
  QT erkannte das Asset nicht
    Lösung: Einbinden eines application.qrc
      Dort stehen die Ressourcen drin
  Auflösung der Assets und GUI passten nicht zusammen
    Lösung: Assets verkleinern und View anpassen
Programm bricht vor Ende ab
    Lösung: Überprüfung vor jeder Frage ob die nächste die letzte ist
Diverse Probleme mit C++ und dem QT-Framework
  Keine Benutzung außerhalb der Schule
    Lösung: Viel Recherche

## Slide 8: Ergebnisse

## Slide 9: Soll/ist
Soll:
  Wer-wird-Millionär-Spiel in C++ mit QT programmieren
  Spielregeln des Originals
  Einbindung von Grafiken und Bildern
  Eventuell mit Datenbank
Ist:
  Funktionierendes Spiel
  Spielregeln eingehalten
    Man kann immer nur eine Antwort auswählen
    Drei Joker, jeder kann nur einmal eingesetzt werden
    Über 16000€ behält man beim verlieren diesen Betrag
    Bei falscher Antwort ist das Spiel vorbei
  Hintergrundbilder wurden eingebunden
  Ohne Datenbank, da nur zu zweit

## Slide 10: Features und Extras
Joker-Features:
  Telefon-Joker: geringe Wahrscheinlichkeit, dass der „Angerufene“ die Frage falsch beantwortet
  Publikums-Joker: Prozentzahlen variieren, richtig Antwort bleibt jedoch am höchsten

## Slide 11: Fazit
Waren nur zu zweit
  Konnten jedoch trotzdem ziemlich viel umsetzen
Wert darauf gesetzt, früh ein funktionierendes Programm zu haben
  Erst danach diverse Extras (Hintergrundbilder, Joker etc.)
Gute Planung
  Alles aufgeteilt
  Pläne inkl. Zeitplan aufgeschrieben
  Deshalb: funktionierendes Spiel inkl. Assets und Joker

## Slide 12: Ausblick
Design abrunden
UI responsive machen(bis jetzt nur feste Auflösung)
Soundeffekte
Neues Spiel mit anderen Fragen
Antworten werden in zufälliger Anordnung angezeigt
Spiele werden zufällig erstellt
  Fragen nach Schwierigkeit angeordnet